Projet PROPAR

**Sprint 1 du 04/09 au 10/09 :**

*Leader de la semaine : OLQ*

Tâches à réaliser :

-MCD/MLD/MVC

-Trello

-Définir les fonctionnalités du backlog

- Wireframe sur Figma

-Créer un repo Git ( branchage )

-Monter en compétence  
  
  
Répartition des tâches :

Groupe complet : MCD/MLD/MVC

BAJ : backlog

MOL: GIT

DEA: Trello

OLQ: Maquette Figma

**Sprint 2 du 11/09 au 15/09 :**

*Leader de la semaine : DEA*

Liste des DEVS :

-BAJ

-OLQ

-DEA

-MOL

Taches à réaliser :

- Corriger selon le CR du 11/09

- Terminer le diagramme de classe

- Faire le MVC

- Créer la BDD

- Créer l’authentification, la rendre fonctionnelle et la relier a la BDD

- Formulaire Connexion

- Formulaire création de compte

- Montée en compétence

Absent : RAS.

**Sprint 3 du 18/09 au 24/09 :**

*Leader de la semaine : MOL*

Liste des DEVS présents :

OLQ

DEA

MOL

Tâches à réaliser :

- Corrections éventuelles suite au CR de la livraison du 18/09 => en groupe

- Terminer les tâches non réalisées prévues dans le dernier sprint : => MOL

- Formulaire de connexion

- Créer l'authentification, la rendre fonctionnelle et la relier à la BDD

- Carte gestion des opérations => OLQ

- Accueil => BAJ

- Carte Statistiques => DEA

Absents : BAJ